PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Motor Estratégico · Programación real 2026-06-22 · V06 CIERRE Idea central: este plan recoge el estado real del módulo tras completar la corrección de la regresión del modo secuencial y las aclaraciones de UI (junio 2026). Actualiza el V05 CIERRE con las fases adicionales ejecutadas y deja claro qué falta para que Programación real sea operativa. Fecha: 2026-06-22 Versión: V06 CIERRE (versión vigente) Sustituye y corrige: Plan V05 CIERRE (2026-06-21). Incorpora corrección de regresión secuencial (commit 0e1db08f) y aclaraciones de textos de UI (commit 4372f181). Documento base: Plan V05 CIERRE + Reglas operativas de simulación v0.5. Regla de control: Este documento no autoriza cambios de código. Cada fase necesita aprobación expresa, ejecución controlada y validación. Conclusión ejecutiva: la base funcional está madura y el modo secuencial ya funciona correctamente para todos los tipos de proyecto. Los textos de UI ya describen con precisión el comportamiento de cada modo. Quedan pendientes: exportación a Excel de la simulación activa, auditoría de casuísticas y limpieza visual.

# 0. Historial de revisiones

## 0.1. Evolución de versiones

2026-05-25 · V01: Plan inicial para arrancar Programación real. 2026-05-28 · V02: Plan vivo con fases técnicas y funcionales. 2026-05-29 · V03: Reescritura en lenguaje funcional. 2026-05-29 · V04: Versión corregida. Recupera los pendientes reales. 2026-06-20 · V04.1 (Anexo): Ajustes Codex primera ronda incorporados. 2026-06-21 · V05 CIERRE: Incorpora regla de exclusividad de línea, distinción de carga y semana de transición con confirmación. 2026-06-22 · V06 CIERRE (versión vigente): Incorpora corrección de regresión del modo secuencial (bug: lote_divisible/fase_transferible/desconocido en modo secuencial se comportaban como paralelo). Incorpora aclaraciones de textos de UI. Actualiza estado de fases ejecutadas.

## 0.2. Cambios exactos de V06 respecto a V05

- Fase Hotfix A — Corrección regresión secuencial: marcada como ejecutada y validada (commit 0e1db08f).

- Fase 5A — Aclaraciones de UI: marcada como ejecutada y validada (commit 4372f181).

- Reglas operativas: actualizadas a v0.5.

- Estado del módulo (sección 2): actualizado para reflejar que el modo secuencial ya funciona correctamente para todos los tipos.

# 1. Objetivo del documento

- Guiar la implementación pendiente de Programación real sin perder lo que ya funciona.

- Explicar las fases en lenguaje de usuario: qué se ve, qué se decide y cómo se valida.

- Definir qué falta para que el módulo deje de ser una prueba funcional y se convierta en una herramienta operativa útil. Regla principal: si el usuario funcional no entiende una fase, esa fase no entra en el plan principal.

# 2. Estado real actual del módulo

## 2.1. Lo que ya funciona (v0.5)

- Cargar Excel de Programación real.

- Calcular carga por proyecto, semana y línea.

- Detectar conflictos de capacidad.

- Mostrar Gantt de Plan real y Simulación.

- Primera ronda: mover proyecto completo a otra línea.

- Primera ronda: ampliar semanas.

- Simulación activa acumulada sin tocar el Plan real.

- Segunda ronda: detectar pendientes vivos tras la primera acción.

- Segunda ronda: ampliar semanas en destino.

- Segunda ronda: mover/reprogramar exceso.

- Modo Paralelo: reparto proporcional en las mismas semanas del conflicto.

- Modo Secuencial: reparto proporcional igual que Paralelo, pero en cascada temporal después del tramo principal. Funciona correctamente para todos los tipos de proyecto (equipo único, lote divisible, fase transferible, desconocido).

- Leer Tipo de proyecto y Nº unidades desde Excel.

- Mostrar aviso visual según tipo de proyecto al elegir Reprogramar residual.

- Textos de UI que describen correctamente el comportamiento de cada modo.

- Banner de simulación activa con referencia al botón “Reiniciar simulación”.

## 2.2. Lo que NO está cerrado todavía

- No está cerrado el Excel final de salida de la simulación activa (Exportación).

- No está demostrado en un documento de validación que todas las casuísticas de las reglas operativas v0.5 estén cubiertas con casos reales.

- No está completamente cerrada la lógica de exceso para todos los subtipos: la auditoría de casuísticas (Fase 8) está pendiente.

- No está limpia la lectura visual de la pantalla: hay bloques y tablas que pueden confundir al usuario.

- No está cerrado un manual de usuario final.

- La exportación a Excel de la simulación activa no está implementada.

# 3. Flujo funcional que debe respetarse

## 3.1. Plan real

Es el Excel original cargado por el usuario. No se modifica nunca. Es la foto base contra la que se compara todo.

## 3.2. Simulación activa

Es la foto de trabajo acumulativa. Cuando el usuario aplica una acción, la app no cambia el Plan real: crea o actualiza una simulación. El usuario puede volver atrás descartando la simulación con el botón “Reiniciar simulación”.

## 3.3. Primera ronda

Sirve para tomar la primera decisión importante sobre un proyecto que no cabe bien. - Mover proyecto completo: preferible si otra línea compatible encaja mejor. - Ampliar semanas: alternativa fuerte si no hay línea mejor o si se acepta alargar duración. - Mover exceso no es opción normal de primera ronda en esta versión.

## 3.4. Segunda ronda / ajustar pendientes

Sirve para actuar sobre lo que sigue vivo después de la primera acción. - Ampliar semanas en destino: mantener el proyecto y repartir la carga en más semanas. - Mover/reprogramar exceso: actuar solo sobre la parte sobrante, no sobre todo el proyecto. - No actuar: aceptar que ese conflicto queda vivo por ahora. - Se puede combinar acciones sobre proyectos distintos en la misma segunda ronda.

## 3.5. Regla de modos: Paralelo vs. Secuencial

El exceso se reparte con fracciones iguales entre destinos en ambos modos (50/50, 33/33, 25/25, etc.). - Paralelo: las fracciones se colocan en las mismas semanas donde aparece el exceso. - Secuencial: las fracciones se colocan en cascada temporal después del tramo principal del proyecto. - La diferencia es temporal, no de porcentaje.

# 4. Fases ejecutadas y validadas

## Fase 1 — Nombre visible de la acción

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA Qué se hizo: Cambiar el lenguaje de la acción para que el usuario entienda que no se mueve todo el proyecto, sino la parte sobrante. Aparece como “Reprogramar residual”.

## Fase 2 — Leer Tipo de proyecto y Nº unidades

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA Qué se hizo: El Excel admite los campos de tipo de proyecto. Los Excel antiguos siguen cargando.

## Fase 3 — Guardar esos datos en la simulación

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA Qué se hizo: El tipo de proyecto y número de unidades quedan guardados cuando se aplica una acción.

## Fase 4 — Aviso visual por tipo de proyecto

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA Qué se hizo: Se muestra aviso al elegir mover/reprogramar exceso según el tipo de proyecto. Equipo único muestra aviso fuerte; lote divisible y fase transferible muestran orientación; desconocido avisa.

## Fase Hotfix A — Corrección de regresión del modo secuencial

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA (fuera del plan original) Commit: 0e1db08f — Fix sequential residual start for all project types Qué se hizo: Se corrigió la regresión introducida en commit 95de844f que hacía que los tipos lote_divisible, fase_transferible y desconocido en modo Secuencial se comportaran como Paralelo (usaban min(_semanas_afectadas) en lugar de max(_semanas) + 1). La corrección aplica max(_semanas) + 1 a todos los tipos de proyecto en modo secuencial. Validación: modo secuencial y paralelo ahora producen resultados distintos para todos los tipos de proyecto.

## Fase 5A — Aclaraciones de textos de UI

Estado: EJECUTADA Y VALIDADA (fuera del plan original) Commit: 4372f181 — Clarify programming real simulation texts Qué se hizo: Se actualizaron tres textos de interfaz: 1. Radio Paralelo/Secuencial: describe que la diferencia es temporal, no de porcentaje. 2. Orientación para lote divisible: alineada con la regla vigente. 3. Banner de simulación activa: añade referencia al botón “Reiniciar simulación”. Validación: los textos de UI describen correctamente el comportamiento tras el hotfix.

# 5. Hoja de ruta pendiente

## Fase 6 — Textos de orientación en primera ronda

Qué vamos a hacer: Añadir una ayuda breve que explique cuándo conviene mover el proyecto completo y cuándo conviene ampliar semanas. Por qué aporta valor: Evita que el usuario elija sin criterio entre dos alternativas válidas. Qué debe ver el usuario: Una frase clara junto a las alternativas de primera ronda. Qué no se toca: No se toca cálculo, Gantt, Plan real ni segunda ronda. Riesgo: Muy bajo

## Fase 7 — Exportar simulación activa a Excel

Qué vamos a hacer: Crear un Excel descargable con el resultado de la simulación activa. Por qué aporta valor: Cierra el ciclo: el planificador debe poder compartir la simulación sin depender de capturas de pantalla. Qué debe ver el usuario: Un botón de descarga. El Excel debe mostrar Plan real vs Simulación, acciones aplicadas, déficit inicial, déficit final y mejora conseguida. Qué no se toca: No se toca el cálculo. La exportación copia lo que la app ya muestra. Riesgo: Medio

## Fase 8 — Auditoría funcional de casuísticas v0.5 contra la app real

Qué vamos a hacer: Revisar caso por caso si las reglas operativas v0.5 están cubiertas por la app actual. Por qué aporta valor: Antes de programar más, hay que saber exactamente qué falta y qué ya está resuelto. Qué debe ver el usuario: No hay cambio visible; es una revisión con lista de casos. Qué no se toca: No se toca código. Riesgo: Bajo si es solo análisis

## Fase 9 — Cerrar comportamiento de mover/reprogramar exceso según tipo de proyecto

Qué vamos a hacer: Implementar, si se aprueba tras la Fase 8, la lógica diferenciada para todos los subtipos. Qué no se toca: No se toca nada sin la auditoría de Fase 8 y aprobación expresa. Riesgo: Alto — requiere división en subfases.

## Fase 10 — Diagnóstico claro para “No actuar”

Qué vamos a hacer: Cuando el usuario elige No actuar, la app debe dejar claro qué conflicto queda vivo. Qué debe ver el usuario: Un texto sencillo: “queda X h de déficit en línea Y semana Z”. Riesgo: Bajo

## Fase 11 — Limpieza visual de Programación real

Qué vamos a hacer: Ordenar la pantalla para reducir ruido y mejorar la jerarquía visual. Qué no se toca: No se crean tablas nuevas sin aprobación. No se toca cálculo. Riesgo: Medio

## Fase 12 — Decidir si hace falta tercera iteración

Solo si el uso real demuestra que tras segunda ronda quedan conflictos frecuentes. Riesgo: Pendiente futuro

## Fase 13 — Manual de usuario final

Qué vamos a hacer: Crear una guía de uso de Programación real de principio a fin. Por qué aporta valor: Permite que otra persona use el módulo sin depender de explicaciones externas. Riesgo: Bajo

# 6. Qué significa “módulo acabado”

No se considerará acabado solo porque la app no dé error. Se considerará acabado cuando permita decidir, demostrar y exportar una simulación útil.

- Cargar una programación real desde Excel.

- Detectar conflictos de capacidad de forma clara.

- Aplicar una primera ronda razonable.

- Aplicar una segunda ronda sobre pendientes vivos.

- Distinguir correctamente equipo único, lote divisible, fase transferible y desconocido, al menos para no proponer acciones engañosas.

- Mostrar déficit inicial, déficit final y mejora conseguida.

- Exportar a Excel una simulación activa entendible.

- Tener una pantalla que ayude a decidir y no obligue a interpretar veinte tablas.

- Tener un manual de uso que una persona pueda seguir sin conocer el código.

# 7. Límites y cosas que no se tocan sin aprobación

- No se toca el Plan real: siempre queda intacto.

- No se toca engine.py salvo error demostrado y aprobado.

- No se toca Gantt si no hay bug visible.

- No se crean nuevas tablas o paneles sin aprobación expresa.

- No se cambia la lógica de mover/reprogramar exceso sin la auditoría de Fase 8.

- No se abre reparto paralelo avanzado sin caso real y validación específica.

# 8. Próximo paso operativo recomendado

Siguiente paso: Fase 7 (exportar simulación activa a Excel) o Fase 8 (auditoría de casuísticas). Se recomienda hacer primero la Fase 8 porque sin ella no se puede confirmar que la Fase 7 exporta los datos correctos.

Paso inmediato 1: Aprobar este plan V06 como referencia actualizada. Paso inmediato 2: Decidir si la siguiente prioridad es Fase 7 (exportación) o Fase 8 (auditoría). Paso inmediato 3: No abrir Fase 9 sin completar la Fase 8.

# 9. Nota técnica fuera del plan funcional

- Las protecciones internas no deben aparecer en el plan funcional salvo que correspondan a algo visible y validable en pantalla.

- Si aparece un fallo técnico reproducible, se abrirá una fase de depuración separada con pasos exactos.

- No se acepta tocar código por hipótesis abstractas sin caso real.

# 10. Trazabilidad de commits de referencia

Los siguientes commits son la base de implementación del módulo Programación real hasta la versión V06. Cualquier análisis de comportamiento o auditoría debe partir de estos commits.

| Commit | Descripción | Impacto principal |
| --- | --- | --- |
| 78b9280a | Prevent multiple first-round alternatives per project | Bloquea que un proyecto tenga más de una alternativa de primera ronda aplicada simultáneamente. Estabiliza la lógica de exclusividad de acciones por proyecto. |
| 036cb323 | Accumulate first-round alternatives on active simulation | La simulación activa acumula correctamente las alternativas de primera ronda. Cada acción aplicada se suma a la foto de trabajo sin resetear las anteriores. |
| 0d286768 | Allow mixed second-round actions with visible warnings | Permite combinar acciones distintas (ampliar + mover exceso) sobre proyectos distintos en la misma segunda ronda. Muestra advertencias visibles cuando se mezclan acciones. |
| 0e1db08f | Fix sequential residual start for all project types | Corrige la regresión de 95de844f. El cursor secuencial (_sem_cursor) se inicializa en max(_semanas) + 1 para todos los tipos de proyecto, no solo para equipo_unico. |
| 4372f181 | Clarify programming real simulation texts | Actualiza tres textos de UI: radio Paralelo/Secuencial, orientación para lote divisible y banner de simulación activa. Todos describen correctamente la diferencia temporal (no de porcentaje) entre modos. |

Commits de contexto histórico (no de referencia primaria para V06):

| Commit | Descripción |
| --- | --- |
| ba7867f0 | Implement sequential excess move exclusivity — regla de exclusividad de línea |
| 95de844f | Fix sequential residual start for single equipment — commit que introdujo la regresión corregida en 0e1db08f |
| fcd86588 | Fix blocked-week partial residual placement — regla C3: usa capacidad libre de la semana bloqueada antes de detener |
| 951e95d1 | Add full project move recalculation — recálculo completo al mover proyecto |

Fin del plan V06 CIERRE — Programación real